
附件1 :

外科楼至内科楼连廊柱子美化项目院内比选评审标准
竞标公司：                                  日期：2026年   月    日 
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	一、‌技术方案（55分）
	

	1.1
	材料技术要求（25分）
	1、铝合金材质、厚度达标，得8分

2、氟碳/聚酯喷涂符合要求，得8分
3、加工精度、加强筋合格，得6分
4、提供第三方检测报告，得3分‌
	

	1.2
	深化设计方案（15分）
	1、节点图纸完整，得7分;

2、异形处理可行，得5分;

3、排版美观，得3分
	

	1.3
	施工组织方案（10分）
	1、‌施施工流程完整，得4分;

2、质安进度合理，得4分;

3、人员设备到位，得2分
	

	1.4
	技术方案

（5分）
	1、方案完整、责任清晰，得3分;

2、不完善得0-2分
	

	2
	二、服务与保障（20分）
	

	2.1
	工期保障

（20 分）
	1、承诺合同签订后 10 天内完成，且工期分解合理、人员 / 设备配置充足，可按期交付：16-20 分；

2、承诺按期完成，但保障措施一般：10-15 分；

3、工期响应不明确或存在延期风险：0-9 分。
	

	3
	‌三、商务分（25分）
	

	3.1
	企业资质

（8分）
	1、具备建筑幕墙/金属门窗专业承包资质，得4分

2、具有IS09001认证，得2分

3、具有IS014001、IS045001认证，得2分‌
	

	3.2
	同类业绩

（12分）
	1、>3个类似项目，得12分

2、1-2个类似项目，得7分

3、无业绩，得0分
	

	3.3
	企业信誉

（3分）
	近3年无违法、失信、质量安全事故，得3分;否则0分
	

	3.4
	售后服务

（2分）
	质保≥3年、24小时响应，得2分;不足得0-1分
	

	4
	总得分=1+2+3
	

	院内比选小组成员签字：


1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

2.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选定1名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照承诺工期优劣排序）。评审得分、最后报价、技术得分、承诺工期均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。



