广西江滨医院果树虫害防治及果树保护

方案服务项目需求

- 一、项目需求

- （一）解决医院区域树木生长势衰弱的问题

- 1、医院区域芒果生长势衰弱的主要问题为整体生长环境不良主要有下面几个原因：

- （1）芒果树根基树池狭小、土壤板结、周边水泥硬化严重，影响根系呼吸生长。

- （2）芒果树根系生长空间不足，两侧道路阻断了根系向外拓展。

- （3）随着芒果常年的生长，土壤中氮、磷、钾等元素被逐渐消耗，导致柏木生长缓慢，树叶黄化，抗性减弱。

- （4）芒果树整体生长间距较密。相互形成生长竞争。

- 2、救护措施

- （1）树木根部复壮：淋施古树复壮液体肥【园动力】、强力生根剂促根药剂【根盼】、根部杀菌药剂【三灭】+【健致】及微量元素补增【莱绿士】等。增加古树根系的透水透气性，也达到疏松土壤、深耕施肥的作用，促进大树生长。需回填活力源有机菌肥以改善旧土的透气透水性，增施黄白绿等微量元素肥以补充树体长期生长消耗的微量元素，最后使用缓释型施奇棒肥，长期为树体根系提供相应营养，利用树体根系地向肥生长特性，以此引导根系生长。在埋施好肥料后，还需配合生根剂根盼及氨基酸水溶肥根多，土壤根系杀菌剂健致，腐殖酸肥料园动力进行全面土壤浇灌。

- （2）大树修剪：使用吊车或其他高空修剪机具辅助专业油锯手对干枯枝、寄生植物进行修剪及清理，靠近主干或枝干处整枝截除。对树冠外围衰老枯梢枝条及内樘枯死枝条、病虫害寄生枝条，截去枯梢保留新鲜的枝条。折断残留的枝杈上若尚有活枝，刀口平整。创伤面均匀涂抹伤口愈合剂进行消毒杀菌、促进伤口愈合。

- （3）树体病虫害防治：采用环保低毒杀虫杀菌剂叶面肥按一定比例稀释后使用高压喷雾器进行全株喷施，对多年寄生在树体上危害的病菌和虫害进行全面防治消杀。

- （二）解决芒果树虫害

- 1、现状以及原因

- 芒果树及其他大树枯枝、枯叶、枯干较多。经现场修剪检查发现，虫害危害对象有天牛幼虫、干腐病，取食植物树干、导致树干爆皮腐烂枯死。

- 2、救护措施

- 用微囊悬浮剂【攻牛】+【秀剑套餐】+【必治】喷湿全株，叶片枝条、主干，防治成虫，减少成虫产卵，进而降低幼虫的基数，减少枯枝的出现。

- 预算

- （一）解决医院区域树木生长势衰弱的问题预算

| 复壮措施 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树木根部复壮 | 杀菌、消毒 | 10 | 套 | 350 | 3500 | 孔内淋施古树专用杀菌剂、消毒剂对古树进行深度杀菌消毒处理。淋施 2 次 |
|  | 促根剂、施肥 | 10 | 套 | 300 | 3000 | 古树专用促根剂，250 元/次;配比施肥 (混配的有机肥、缓释肥、微生物肥)250 元/次。淋施2 次 |
|  | 古树复壮肥 | 10 | 套 | 100 | 1000 | 氨基酸+腐殖酸，淋施2 次 |
|  | 树木元素补增 | 3 | 次 | 2000 | 6000 | 孔内淋施，两次，元素含：氮、磷、钾、钙、镁、铜、铁、锌、锰等。 |
|  | 小计 1 (元） |  |  |  | 13500 |  |
| 古树修剪 | 装卸人工及指挥人员 | 1 | 工日 | 350 | 350 |  |
|  | 吊机费 | 1 | 台班 | 1500 | 1500 |  |
|  | 高空油锯 | 2 | 台班 | 200 | 400 | 辅助高空修剪机械，包含油费、链条等 |
|  | 专用伤口涂补剂 | 10 | 套 | 40 | 400 |  |
|  | 运输车辆 | 2 | 车次 | 300 | 600 | 用于运输修剪下来的枝条及寄生植物 |
|  | 高空作业工 | 3 | 工日 | 700 | 2100 |  |
|  | 小计 2（元） |  |  |  | 5350 |  |
| 树体病虫害防治 | 国光必治 | 30 | 瓶 | 35 | 1050 | 树体杀虫剂鳞翅目害虫 |
|  | 国光立克 | 30 | 瓶 | 30 | 900 | 树体杀虫剂鞘翅目害虫 |
|  | 国光康圃 | 30 | 瓶 | 28 | 840 | 树体杀菌剂真菌 |
|  | 国光景翠 | 30 | 瓶 | 28 | 840 | 树体杀菌剂细菌 |
|  | 国光朴绿 | 30 | 瓶 | 20 | 600 | 叶面肥 |
|  | 国光思它灵 | 30 | 瓶 | 9 | 270 | 微量元素 |
|  | 小计 3（元） |  |  |  | 4500 |  |
| 项目小计 |  |  |  |  | 23350 |  |
| 管理 税费 | 1% |  |  |  | 233 |  |
| 项目总计 |  |  |  |  | 23583 |  |

- （二）解决芒果树虫害预算

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必治 | 200ml | 40 | 瓶 | 35 | 1400 |
| 秀剑套餐 | 500ml+500ml | 20 | 套 | 200 | 4000 |
| 攻牛 | 200ml | 40 | 瓶 | 70 | 2800 |
| 人工费 | — | 4 | 人 | 300 | 1200 |
| 机械费 | — | 2 | 台班 | 180 | 360 |
| 合计 | 玖仟柒佰陆拾元整 |  |  |  | 9760 |

- 以上预算，（一）+（二）共计33343元，报价需包含人工、税费、治疗费等一切费用。

- 其他要求

- 供应商资质要求：具备园林绿化养护、病虫害防治相关经营资质。

- 安全与环保要求：

- 所有操作不得对土壤、水体和空气造成二次污染。

- 大型作业需提前一周报备计划，避开医疗敏感区域和时段，最大限度降低噪音、粉尘和交通干扰。

- 严禁使用可能引发过敏反应、呼吸道刺激或与医院常用消毒剂发生反应的化学品。

- 付款方式：待服务期限结束，经甲乙双方签字确认，收到全额发票并完成审批手续后4个月内一次性支付合同款。付款前乙方未开具发票的，甲方有权不进行支付。

- 服务期限：树木根部复壮及树体病虫害防治自合同签订之日起一年，乙方须于服务期内每季度开展一次全面巡检与效果评估，并向甲方提交书面报告；遇突发性病虫害或根系异常情况须24小时内响应并启动应急处置。所有防治措施须符合《园林植物保护技术规程》及医院感染控制规范，确保诊疗环境安全稳定。

大树修剪自合同签订之日起两个月内完成。